Wprowadzenie:

Projekt  ten zakłada stworzenie centrum gier, w którym można zagrać w pokera, jak i w makao. Projekt ten uwzględnia możliwość gry z botami zaprogramowanymi do konkretnej gry, jak i możliwość gry na lokalnej sieci. Nie będzie to jednak gra hazardowa w przypadku pokera, ponieważ nie ma możliwości gry na prawdziwą walutę, a jedynie na wirtualną walutę resetującą się w każdej rozgrywce.

Organizacja projektu:

Projekt jest tworzony przez 3 osoby. Podział ról i obowiązków jest bardzo elastyczny i nikt nie jest przywiązany do konkretnej roli. Podział zadań polega na dobrowolnym zgłoszeniu się i zadeklarowaniu chęci jego wykonania, co jest odnotowywane i raportowane poprzez historię commitów na GitHubie.

Analiza zagrożeń:

- Brak czasu:
	W przypadku braku odpowiedniej ilości czasu będziemy musieli zrezygnować z pewnych funkcji i, możliwie, z jednej z gier, aby skupić się na doprecyzowaniu drugiej. Funkcje z których można by zrezygnować byłyby mniej ważne od tych kluczowych, czyli dodatki do gry, tj. możliwość wyboru stylistyki interfejsu, wyświetlanie statystyk rozegranych gier, wyświetlanie historii rozegranych gier, wyświetlanie zasad gry.

- Problemy z implementacją botów:
	W takim przypadku będziemy zmuszeni do skupienia się na grze wyłącznie poprzez lokalną sieć z innymi użytkownikami.

- Niedziałające funkcjonalności po zaimplemenotwaniu:
	Jeśli braknie czasu na ich naprawienie, zespół będzie zmuszony zrezygnować z ich aby uniknąć bugów w systemie.

Wymagania software’owe niezbędne w realizacji projektu:

Używamy języka Python z uwzględnieniem bibliotek socket,, threading, tkinter. Dwie pierwsze służące do efektywnego zarządzania połączeniami LAN, tkinter służy do stworzenia GUI. Ponadto używamy GitHuba do lepszej kontroli wersji projektu.

Zadania:

- Zaprojektowanie interfejsu graficznego.

- Opracowanie funkcjonalnego protokołu sieciowego do przesyłu informacji o stanie gry między hostem, a clientami do obsługi poprawnej gry w LAN.

- Zaimplementowanie logiki i mechanizmów pokera.

- Zaimplementowanie logiki i mechanizmów makao.

- Zaimplementowanie chatu w grach do komunikacji między graczami.

- Stworzenie możliwości wyświetlenia zasad gry w pokera i w makao, jak i również możliwości wyświetlenia statystyk rozegranych gier i historii rozegranych gier, w tym zaprojektowanie systemu przechowywania informacji o tym w plikach.

- Stworzenie bota do pokera, który będzie potrafił obliczać kolejny ruch i rywalizować z graczem w podanych grach.

- Stworzenie bota do makao, który będzie potrafił obliczać kolejny ruch i rywalizować z graczem w podanych grach.

- Zaimplementowanie przyjaznego użytkownikowi GUI wraz z możliwościami modyfikacji jego stylistyki.

- Napisanie testów uwzględniających standardowe rozgrywki jak i graniczne przypadki.

Harmonogram pracy:

1. Analiza:
- Analiza możliwych do dodania funkcjonalności potrzebnych w projekcie.
- Ocena możliwych rozwiązań przedstawionych problemów w podpunkcie powyższym.
- Zaimplementowanie planu projektu w celu głębszego zrozumienia problemu oraz organizacji pracy w zespole.

2. Podstawowe funkcjonalności:
-Opracowanie funkcjonalnego protokołu sieciowego do przesyłu informacji o stanie gry między hostem, a clientami do obsługi poprawnej gry w LAN.
- Zaimplementowanie logiki i mechanizmów pokera.
- Zaimplementowanie logiki i mechanizmów makao.

3. Dodatki ulepszające doświadczenia z grą:
- Zaimplementowanie chatu w grach do komunikacji między graczami.
- Stworzenie możliwości wyświetlenia zasad gry w pokera i w makao, jak i również możliwości wyświetlenia statystyk rozegranych gier i historii rozegranych gier.

4. Stworzenie botów jako druga możliwa opcja gry:
- Stworzenie botów do pokera na zasadzie Monte Carlo potrafiących obliczać kolejne ruchy i rywalizować z graczem.
- Stworzenie botów do makao na zasadzie Monte Carlo potrafiących obliczać kolejne ruchy i rywalizować z graczem.

5. Stworzenie GUI:
- Zaimplementowanie przyjaznego użytkownikowi GUI wraz z możliwościami modyfikacji jego stylistyki.

6. Napisanie testów:
- Napisanie testów uwzględniających standardowe rozgrywki jak i graniczne przypadki

Mechanizmy monitoringu i raportowania:

- Monitoring postępu, po rozdzieleniu zadań, polega na wzajemnej korespondencji członków zespołu i uaktualnienie postępu na projekcie w GitHubie.

- Synchronizacja prac odbywa się na połączeniach wideo na platformie Messenger oraz wiadomości tekstowych na niej.

- Raportowanie postępu odbywa się poprzez konwersację grupową na Messengerze oraz historii commit’ów w projekcie na GitHubie.